ПРОЕКТ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**«ЖЕЛЕЗНОГОРСК – ИЛИМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2018 года N \_\_\_

Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории города Железногорска-Илимского на 2018-2022 годы»

В целях совершенствования системы комплексного благоустройства на территории города Железногорска-Илимского, руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Железногорск–Илимское городское поселение», Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 6 апреля 2017 года № 691/пр «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2018-2022 годы», администрация муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории города Железногорска-Илимского на 2018-2022 годы» в новой редакции, согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» от 29 декабря 2017 года № 976 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории города Железногорска-Илимского на 2018-2022 годы».

3. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» от 30 марта 2018 года № 237 «О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории города Железногорска-Илимского на 2018-2022 годы».

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник городской Думы и администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» и разместить на официальном сайте администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» в сети Интернет.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава муниципального образования

«Железногорск-Илимское городское поселение» А.Ю. Козлов

Приложение  
к постановлению администрации муниципального образования  
«Железногорск-Илимское городское поселение»  
от «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ 2018 года № \_\_\_

**Муниципальная программа  
«Формирование современной городской среды  
на территории города Железногорска-Илимского  
на 2018-2022 годы»**(далее – Программа)

г. Железногорск-Илимский,  
2018 год

**ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Программы | «Формирование современной городской среды на территории города Железногорска-Илимского на 2018-2022 годы» |
| Ответственный исполнитель Программы | Отдел строительства и архитектуры администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» |
| Исполнители Программы | 1. Отдел строительства и архитектуры администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение»;  2. Отдел по жилищно-коммунальному хозяйству и системам жизнеобеспечения администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» |
| Цели Программы | Повышение качества и комфорта городской среды на территории муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» |
| Задачи Программы | 1. Приведение в качественное состояние дворовых и общественных территорий муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение»;  2. Приведение в качественное состояние мест массового отдыха населения (городских парков) на территории муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» |
| Целевые индикаторы и показатели Программы | 1. Доля площади благоустроенных дворовых территорий и проездов к дворовым территориям от общей площади дворовых территорий и проездов к дворовым территориям, нуждающихся в благоустройстве (%);  2. Доля площади благоустроенных общественных территорий от общей площади общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (%);  3. Доля площади благоустроенных территорий, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей от общей площади таких территорий, %;  4. Доля площади благоустроенных мест массового отдыха населения (городских парков) от общего количества мест массового отдыха населения (городских парков), % |
| Сроки реализации программы | 2018-2022 годы в один этап. |
| Объем средств и источники финансирования Программы | Источником финансирования Программы являются средства бюджетов всех уровней в размере 26 577,48 тыс. рублей, в том числе:  2018 год - 23 616,68 тыс. рублей;  2019 год – 1 480,40 тыс. рублей;  2020 год - 1 480,40 тыс. рублей;  2021 год - 0,00 тыс. рублей;  2022 год - 0,00 тыс. рублей.  Объем финансирования за счет средств федерального бюджета, в том числе:  2018 год - 15 784,64 тыс. рублей;  2019 год - 0,00 тыс. рублей;  2020 год - 0,00 тыс. рублей;  2021 год - 0,00 тыс. рублей;  2022 год - 0,00 тыс. рублей.  Объем финансирования за счет средств областного бюджета, в том числе:  2018 год - 6 213,82 тыс. рублей;  2019 год - 0,00 тыс. рублей;  2020 год - 0,00 тыс. рублей;  2021 год - 0,00 тыс. рублей;  2022 год - 0,00 тыс. рублей.  Объем финансирования за счет средств местных бюджетов, в том числе:  2018 год - 1 618,22 тыс. рублей;  2019 год - 1 480,40 тыс. рублей;  2020 год - 1 480,40 тыс. рублей;  2021 год - 0,00 тыс. рублей;  2022 год - 0,00 тыс. рублей. |
| Ожидаемые конечные результаты Программы | 1. Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» – 81,4 %.  2. Доля площади благоустроенных общественных территорий от общей площади общественных территорий муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» – 45 %;  3. Доля площади благоустроенных территорий, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей от общей площади таких территорий – 25 %;  4. Доля благоустроенных мест массового отдыха населения (городских парков) от общего количества мест массового отдыха населения (городских парков) муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» – 60 %. |

Раздел 1. Общая характеристика сферы реализации Программы,  
основные проблемы и перспективы развития

Вопросы формирования комфортной среды обитания человека – это вопросы местного значения, реализация которых возложена Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» на органы местного самоуправления муниципальных районов, городских округов, городских и сельских поселений.

Городская среда должна соответствовать санитарным и гигиеническим нормам, а также иметь завершенный, привлекательный и эстетичный внешний вид.

Уровень благоустройства дворовых, общественных территорий и мест массового отдыха населения (городских парков) является важнейшим показателем комфортности проживания.

В настоящее время при реализации администрацией муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» (далее – администрация города Железногорска-Илимского) полномочий по решению вопросов местного значения в сфере благоустройства существует ряд проблем, среди которых наиболее актуальными являются:

1. Высокая степень износа асфальтового покрытия внутриквартальных проездов, дворовых проездов и тротуаров;

2. Отсутствие достаточного количества парковочных мест на дворовых территориях, беспорядочная парковка автомобилей в зонах зеленых насаждений, на детских и спортивных площадках;

3. Несоответствие уровня освещения дворовых и общественных территорий нормативным требованиям;

4. Зрелое и перестойное состояние большинства зеленых насаждений дворовых и общественных территорий, разрушение травяного покрытия газонов;

5. Недостаточный уровень озеленения в районах многоэтажной застройки;

6. Неисправное состояние или отсутствие системы ливневой канализации на дворовых территориях многоквартирных домов и общественных территориях;

7. Недостаточное обеспечение доступных для инвалидов мест отдыха на дворовых территориях многоквартирных домов и общественных территориях, ограниченность доступа и передвижения.

В условиях ограниченности финансовых ресурсов администрация города Железногорска-Илимского до 2017 года вынуждена была заниматься решением текущих задач, проводить точечные мероприятия по благоустройству города Железногорска-Илимского, в основном направленные на содержание уже существующих объектов благоустройства и поддержание их в исправном состоянии.

Анализ состояния и развития сферы благоустройства в городе Железногорске-Илимском за последние три года приведен в таблице № 1.

Таблица 1. Анализ состояния и развития сферы благоустройства  
в городе Железногорске-Илимском

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение показателя | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. |
| 1 | Площадь благоустроенных дворовых территорий и проездов к дворовым территориям | тыс. м2 | 10/30,3 | 10/30,3 | 15/47,6 |
| 2 | Доля благоустроенных дворовых территорий и проездов к дворовым территориям от общей площади дворовых территорий и проездов к дворовым территориям | % | 4,9 | 4,9 | 7,4 |
| 3 | Площадь благоустроенных общественных территорий | тыс. м2 | 0 | 0 | 0,68 |
| 4 | Доля площади благоустроенных общественных территорий от общей площади общественных территорий | % | 0 | 0 | 4,5 |
| 5 | Площадь благоустроенных территорий, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей | тыс. м2 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Доля площади благоустроенных территорий, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей от общей площади таких территорий | % | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Площадь благоустроенных мест массового отдыха населения (городских парков) | тыс. м2 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Доля благоустроенных мест массового отдыха населения (городских парков) от общего количества мест массового отдыха населения (городских парков) | % | 0 | 0 | 0 |

2017 год стал первым годом реализации в Иркутской области и на территории города Железногорска-Илимского приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», который представляет собой комплекс мероприятий, направленных на создание условий для обеспечения благоприятных, безопасных и доступных условий проживания населения. В 2017 году на территории города Железногорска-Илимского в рамках приоритетного проекта была реализована муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории города Железногорска-Илимского на 2017 год», утвержденная постановлением администрации города Железногорска-Илимского от 25 мая 2017 года № 346, в соответствии с которой было выполнено благоустройство 5 дворовых территорий многоквартирных домов и 1 общественная территория. Реализация данных мероприятий позволила привести указанные объекты в нормативное состояние и повысить уровень их благоустройства.

В целях преодоления сложившихся за последние годы негативных тенденций в сфере благоустройства и в рамках продолжения мероприятий, начатых в 2017 году, разработана муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории города Железногорска-Илимского на 2018-2022 годы» (далее – Программа), которая основывается на приоритетах государственной политики в сфере благоустройства муниципальных образований Иркутской области и создании комфортных условий для проживания граждан, а также направлена на реализацию на территории города Железногорска-Илимского приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».

Раздел 2. Цель и задачи Программы, целевые показатели Программы,  
сроки реализации Программы

Цель программы – повышение качества и комфорта городской среды на территории города Железногорска-Илимского.

Для достижения цели программы необходимо решение следующих задач:

1. Приведение в качественное состояние территории города Железногорска-Илимского;

2. Приведение в качественное состояние мест массового отдыха населения (городских парков) на территории города Железногорска-Илимского.

Сведения о составе и значениях целевых показателей Программы представлены в Приложении № 4 к настоящей Программе.

Срок реализации Программы: 2018-2022 годы.

Реализация мероприятий Программы направлена на повышение уровня комфорта проживания населения, качества выполняемых работ по содержанию территории города Железногорска-Илимского, улучшение внешнего облика города Железногорска-Илимского.

Раздел 3. Перечень программных мероприятий

Мероприятия Программы разработаны исходя из возможности достижения поставленной цели и решения задач в сфере благоустройства на территории города Железногорска-Илимского, с учетом финансовых ресурсов, выделяемых на финансирование Программы, и полномочий, закрепленных за администрацией города Железногорска-Илимского Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Для достижения поставленной цели и решения задач Программы разработан следующий комплекс мероприятий:

Для решения задачи 1 «Приведение в качественное состояние территории города Железногорска-Илимского» запланирована реализация следующих мероприятий:

1. «Благоустройство дворовых территорий»:

Механизм реализации мероприятия предусматривает активное участие жителей города Железногорска-Илимского в выборе перечня мероприятий по благоустройству дворовых территорий, широкое общественное обсуждение дизайн-проектов благоустройства.

Минимальный перечень работ по благоустройству включает следующие виды работ:

1) ремонт дворовых проездов;

2) обеспечение освещения дворовых территорий многоквартирных домов;

3) установка скамеек;

4) установка урн.

Дополнительный перечень включает следующие виды работ:

1) оборудование детских площадок;

2) оборудование спортивных площадок;

3) оборудование автомобильных парковок;

4) озеленение территорий;

5) обустройство площадок для выгула домашних животных;

6) обустройство площадок для отдыха;

7) обустройство контейнерных площадок;

8) обустройство ограждений;

9) устройство открытого лотка для отвода дождевых и талых вод;

10) устройство искусственных дорожных неровностей с установкой соответствующих дорожных знаков;

11) иные виды работ.

Дополнительный перечень работ реализуется только при условии реализации работ, предусмотренных минимальным перечнем работ по благоустройству.

При выполнении видов работ, включенных в минимальный и дополнительный перечни, обязательным является трудовое участие собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству (далее - заинтересованные лица).

Трудовое участие заинтересованных лиц реализуется в форме субботника.

Под субботником понимается выполнение неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации, в том числе подготовка дворовой территории многоквартирного дома к началу работ, уборка мусора, покраска оборудования, другие работы.

Доля трудового участия заинтересованных лиц устанавливается в размере одного субботника для каждой дворовой территории многоквартирного дома.

Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории города Железногорска-Илимского, на которых планируется благоустройство в рамках реализации мероприятия, приведен в Приложении № 1 к настоящей Программе;

2. «Благоустройство общественных территорий»:

Механизм реализации мероприятия предусматривает активное участие жителей города Железногорска-Илимского в выборе перечня мероприятий по благоустройству общественных территорий, широкое общественное обсуждение дизайн-проектов благоустройства.

Адресный перечень общественных территорий, расположенных на территории города Железногорска-Илимского, на которых планируется благоустройство в рамках реализации мероприятия, приведен в Приложении  
№ 2 к настоящей Программе;

3. «Благоустройство территорий, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц».

Механизм реализации мероприятия предусматривает:

1) активное участие юридических лиц и индивидуальных предпринимателей города Железногорска-Илимского в выборе перечня мероприятий по благоустройству территорий, находящихся в их собственности (пользовании), в соответствии с заключенными соглашениями за счет привлеченных или собственных средств указанных лиц;

2) инвентаризацию уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, на территории города Железногорска-Илимского.

Адресный перечень территорий, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, на которых планируется благоустройство в рамках реализации мероприятия, приведен в Приложении № 3 к настоящей Программе;

Для решения задачи 2 «Приведение в качественное состояние мест массового отдыха населения (городских парков) на территории города Железногорска-Илимского» запланирована реализация следующих мероприятий:

1. Благоустройство мест массового отдыха населения (городских парков).

Механизм реализации мероприятий предусматривает активное участие жителей города Железногорска-Илимского в выборе места массового отдыха населения (городского парка), подлежащего благоустройству, а также перечня мероприятий по его благоустройству, широкое общественное обсуждения дизайн-проектов благоустройства.

Реализация обозначенных мероприятий в целях решения задач Программы осуществляется с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства приведен в Приложении № 6 к Программе.

Раздел 4. Обоснование ресурсного обеспечения Программы

Ресурсное обеспечение реализации Программы приведено в Приложении № 5 к настоящей Программе.

Объемы финансирования мероприятий Программы за счет средств бюджета муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» (далее – муниципальный бюджет) ежегодно подлежат обоснованию и уточнению в установленном порядке при формировании проекта муниципального бюджета на соответствующий финансовый год.

Помимо средств муниципального бюджета возможно привлечение средств федерального, областного бюджетов и иных источников финансирования.

Раздел 5. Механизм реализации Программы

Исполнителем Программы является отдел строительства и архитектуры администрации города Железногорска-Илимского (далее – Отдел).

К выполнению мероприятий Программы привлекаются хозяйствующие субъекты в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

Отдел:

1. формирует бюджетные заявки и обоснования на включение мероприятий Программы в муниципальный бюджет на соответствующий финансовый год;

2. в установленном законодательством порядке заключает договоры, муниципальные контракты с хозяйствующими субъектами в целях реализации Программы или ее отдельных мероприятий;

3. применяет санкции за неисполнение и ненадлежащее исполнение договорных обязательств в соответствии с законодательством и заключенными договорами, муниципальными контрактами;

4. участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием Программы;

5. разрабатывает перечень и ежегодно устанавливает (корректирует) плановые значения целевых индикаторов для мониторинга и ежегодной оценки эффективности реализации Программы;

6. готовит ежегодно в установленном порядке предложения по уточнению перечня мероприятий Программы на очередной финансовый год, предложения по реализации Программы, уточняет расходы по мероприятиям Программы;

7. несет ответственность за обеспечение своевременной и качественной реализации Программы, за эффективное использование средств, выделяемых на ее реализацию;

8. организует размещение в электронном виде информации о реализации Программы;

9. осуществляет иные полномочия, установленные законодательством.

Координация работ по реализации Программы осуществляется администрацией города Железногорска-Илимского при участии общественной комиссии для обеспечения реализации муниципальных программ «Формирование современной городской среды на территории города Железногорска-Илимского», граждан, организаций и других заинтересованных сторон.

Раздел 6. Контроль за ходом реализации Программы

Для обеспечения контроля за ходом реализации Программы Отдел организует ведение отчетности о реализации Программы в целом и направляет Главе администрации города Железногорска-Илимского, с предварительным согласованием с отделом финансового планирования и контроля администрации города Железногорска-Илимского ежегодно не позднее 15 января года, следующего за отчетным годом – годовой отчет об исполнении мероприятий Программы.

Раздел 7. Оценка эффективности реализации Программы

Оценку эффективности реализации Программы проводит Отдел.

Оценка эффективности реализации Программы основывается на количественной оценке показателей затрат и целевых индикаторов. Критериями оценки эффективности реализации Программы являются:

1. степень достижения заявленных результатов реализации Программы;

2. процент исполнения достигнутых показателей от плановых;

3. динамика расходов на реализацию мероприятий Программы.

Оценка эффективности реализации Программы представляет собой определение степени достижения запланированных результатов. По индикатору результативности Программы могут быть сделаны следующие выводы:

– при исполнении целевого показателя более 50% Программа оценивается как эффективная;

– при исполнении целевого показателя 50% Программа оценивается как малоэффективная;

– при исполнении целевого показателя менее 50% Программа оценивается как неэффективная.

В случае, если Программа оценивается как малоэффективная или неэффективная, исполнитель Программы вносит предложение Главе администрации города Железногорска-Илимского о сокращении, начиная с очередного финансового года, бюджетных ассигнований на реализацию Программы, приостановлении реализации или её досрочном прекращении.

Глава муниципального образования  
«Железногорск-Илимское городское поселение» А.Ю. Козлов

Приложение № 1  
к муниципальной программе «Формирование современной городской среды  
на территории города Железногорска-Илимского» на 2018-2022 годы»

Адресный перечень дворовых территорий,

нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в 2018-2022 годах

| № | Адрес дворовой территории многоквартирного дома (домов) | | | | | Общая площадь дворовой территории, кв.м. | Численность населения, проживающего в пределах дворовой территории, чел. | Оценка потребности в финансировании на восстановление благоустройства территории, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| муниципальный район Иркутской области/городской округ Иркутской области\* | городское, сельское поселение Иркутской области | населенный пункт | улица | номер дома, домов, образующих дворовую территорию |
| 2018 год | | | | | | | | |
| 1 | Нижнеилимский район | МО «Железногорск-Илимское городское поселение» | город Железногорск-Илимский | кв-л 2 | 64 | 1553 | 97 | 739,75 |
| 2 | Нижнеилимский район | МО «Железногорск-Илимское городское поселение» | город Железногорск-Илимский | кв-л 2 | 65 | 1553 | 98 | 813,75 |
| 3 | Нижнеилимский район | МО «Железногорск-Илимское городское поселение» | город Железногорск-Илимский | кв-л 2 | 66 | 6576 | 98 | 1138,67 |
| 4 | Нижнеилимский район | МО «Железногорск-Илимское городское поселение» | город Железногорск-Илимский | кв-л 6 | 13 | 2818 | 132 | 3029,58 |
| 5 | Нижнеилимский район | МО «Железногорск-Илимское городское поселение» | город Железногорск-Илимский | кв-л 6 | 8 | 13745 | 410 | 4433,29 |
| 6 | Нижнеилимский район | МО «Железногорск-Илимское городское поселение» | город Железногорск-Илимский | кв-л 7 | 14 | 2550 | 126 | 2176,82 |
| 7 | Нижнеилимский район | МО «Железногорск-Илимское городское поселение» | город Железногорск-Илимский | кв-л 8 | 1 | 3076 | 188 | 1814,36 |
| 2019 год | | | | | | | | |
| 8 | Нижнеилимский район | МО «Железногорск-Илимское городское поселение» | город Железногорск-Илимский | кв-л 6 | 17 | 4026 | 142 | 2526,48 |
| 9 | Нижнеилимский район | МО «Железногорск-Илимское городское поселение» | город Железногорск-Илимский | кв-л 8 | 9 | 3050 | 198 | 2138,63 |
| 10 | Нижнеилимский район | МО «Железногорск-Илимское городское поселение» | город Железногорск-Илимский | ул. Янгеля | 12 | 3920 | 131 | 2806,70 |
| 11 | Нижнеилимский район | МО «Железногорск-Илимское городское поселение» | город Железногорск-Илимский | ул. Янгеля | 14 | 2741 | 129 | 1962,50 |
| 12 | Нижнеилимский район | МО «Железногорск-Илимское городское поселение» | город Железногорск-Илимский | ул. Иващенко | 1 | 1534 | 182 | 1098,30 |
| 13 | Нижнеилимский район | МО «Железногорск-Илимское городское поселение» | город Железногорск-Илимский | ул. Иващенко | 3 | 3322 | 150 | 2378,5 |
| 14 | Нижнеилимский район | МО «Железногорск-Илимское городское поселение» | город Железногорск-Илимский | ул. Иващенко | 5 | 5270 | 170 | 3772,3 |
| 15 | Нижнеилимский район | МО «Железногорск-Илимское городское поселение» | город Железногорск-Илимский | кв-л 7 | 1 | 2825 | 219 | 2022,7 |
| 16 | Нижнеилимский район | МО «Железногорск-Илимское городское поселение» | город Железногорск-Илимский | кв-л 3 | 21 | 2473 | 95 | 1770,6 |
| 17 | Нижнеилимский район | МО «Железногорск-Илимское городское поселение» | город Железногорск-Илимский | кв-л 11 | 7 | 2280 | 138 | 3722,1 |
| 18 | Нижнеилимский район | МО «Железногорск-Илимское городское поселение» | город Железногорск-Илимский | кв-л 11 | 6 | 1896 | 95 | 1357,5 |
| 19 | Нижнеилимский район | МО «Железногорск-Илимское городское поселение» | город Железногорск-Илимский | кв-л 3 | 26 | 1365 | 125 | 977,3 |
| 20 | Нижнеилимский район | МО «Железногорск-Илимское городское поселение» | город Железногорск-Илимский | кв-л 8 | 12 | 4547 | 210 | 3255,6 |
| 21 | Нижнеилимский район | МО «Железногорск-Илимское городское поселение» | город Железногорск-Илимский | кв-л 1 | 113 | 2912 | 206 | 2084,9 |
| 22 | Нижнеилимский район | МО «Железногорск-Илимское городское поселение» | город Железногорск-Илимский | кв-л 7 | 5 | 8344 | 297 | 5971,3 |
| 23 | Нижнеилимский район | МО «Железногорск-Илимское городское поселение» | город Железногорск-Илимский | кв-л 11а | 2 | 1453 | 33 | 1040,3 |
| 24 | Нижнеилимский район | МО «Железногорск-Илимское городское поселение» | город Железногорск-Илимский | ул. Янгеля | 3 | 2600 | 106 | 1861,6 |
| 25 | Нижнеилимский район | МО «Железногорск-Илимское городское поселение» | город Железногорск-Илимский | ул. Янгеля | 4 | 3672 | 204 | 2629,1 |
| 26 | Нижнеилимский район | МО «Железногорск-Илимское городское поселение» | город Железногорск-Илимский | кв-л 10 | 2 | 19143 | 306 | 13706,3 |
| 2020 год | | | | | | | | |
| 27 | Нижнеилимский район | МО «Железногорск-Илимское городское поселение» | город Железногорск-Илимский | кв-л 2 | 60 | 1671 | 104 | 1196,4 |
| 28 | Нижнеилимский район | МО «Железногорск-Илимское городское поселение» | город Железногорск-Илимский | кв-л 2 | 61 | 1755 | 91 | 1256,5 |
| 29 | Нижнеилимский район | МО «Железногорск-Илимское городское поселение» | город Железногорск-Илимский | кв-л 2 | 62 | 1428 | 88 | 1022,4 |
| 30 | Нижнеилимский район | МО «Железногорск-Илимское городское поселение» | город Железногорск-Илимский | кв-л 2 | 63 | 1884 | 103 | 1348,9 |
| 31 | Нижнеилимский район | МО «Железногорск-Илимское городское поселение» | город Железногорск-Илимский | кв-л 3 | 13 | 1164 | 85 | 833,4 |
| 32 | Нижнеилимский район | МО «Железногорск-Илимское городское поселение» | город Железногорск-Илимский | кв-л 3 | 14 | 1169 | 94 | 837,1 |
| 33 | Нижнеилимский район | МО «Железногорск-Илимское городское поселение» | город Железногорск-Илимский | кв-л 3 | 16 | 1706 | 107 | 1221,4 |
| 34 | Нижнеилимский район | МО «Железногорск-Илимское городское поселение» | город Железногорск-Илимский | кв-л 3 | 18 | 1487 | 131 | 1064,6 |
| 35 | Нижнеилимский район | МО «Железногорск-Илимское городское поселение» | город Железногорск-Илимский | кв-л 3 | 20 | 1546 | 103 | 1106,9 |
| 36 | Нижнеилимский район | МО «Железногорск-Илимское городское поселение» | город Железногорск-Илимский | кв-л 3 | 22 | 1368 | 113 | 979,5 |
| 37 | Нижнеилимский район | МО «Железногорск-Илимское городское поселение» | город Железногорск-Илимский | кв-л 3 | 23 | 2038 | 119 | 1459,2 |
| 38 | Нижнеилимский район | МО «Железногорск-Илимское городское поселение» | город Железногорск-Илимский | кв-л 3 | 24 | 1420 | 145 | 1016,7 |
| 39 | Нижнеилимский район | МО «Железногорск-Илимское городское поселение» | город Железногорск-Илимский | кв-л 3 | 25 | 1481 | 116 | 1060,4 |
| 40 | Нижнеилимский район | МО «Железногорск-Илимское городское поселение» | город Железногорск-Илимский | кв-л 3 | 27 | 2011 | 91 | 1439,8 |
| 41 | Нижнеилимский район | МО «Железногорск-Илимское городское поселение» | город Железногорск-Илимский | кв-л 3 | 28 | 1642 | 77 | 1175,6 |
| 42 | Нижнеилимский район | МО «Железногорск-Илимское городское поселение» | город Железногорск-Илимский | кв-л 3 | 32 | 783 | 68 | 560,6 |
| 43 | Нижнеилимский район | МО «Железногорск-Илимское городское поселение» | город Железногорск-Илимский | кв-л 6 | 4 | 7929 | 267 | 5677,2 |
| 44 | Нижнеилимский район | МО «Железногорск-Илимское городское поселение» | город Железногорск-Илимский | кв-л 6 | 11 | 4415 | 82 | 3161,1 |
| 45 | Нижнеилимский район | МО «Железногорск-Илимское городское поселение» | город Железногорск-Илимский | кв-л 6 | 16 | 1800 | 134 | 1288,8 |
| 46 | Нижнеилимский район | МО «Железногорск-Илимское городское поселение» | город Железногорск-Илимский | кв-л 7 | 2 | 1972 | 233 | 1411,9 |
| 47 | Нижнеилимский район | МО «Железногорск-Илимское городское поселение» | город Железногорск-Илимский | кв-л 7 | 11 | 5547 | 124 | 3971,6 |
| 2021-2022 годы | | | | | | | | |
| 48 | Нижнеилимский район | МО «Железногорск-Илимское городское поселение» | город Железногорск-Илимский | кв-л 7 | 15 | 2823 | 75 | 2021,3 |
| 49 | Нижнеилимский район | МО «Железногорск-Илимское городское поселение» | город Железногорск-Илимский | кв-л 1 | 114 | 3761 | 246 | 2692,8 |
| 50 | Нижнеилимский район | МО «Железногорск-Илимское городское поселение» | город Железногорск-Илимский | кв-л 1 | 115 | 6544 | 317 | 4685,5 |
| 51 | Нижнеилимский район | МО «Железногорск-Илимское городское поселение» | город Железногорск-Илимский | кв-л 1 | 45 | 9005 | 140 | 6774,5 |
| 52 | Нижнеилимский район | МО «Железногорск-Илимское городское поселение» | город Железногорск-Илимский | кв-л 1 | 63а | 1228 | 36 | 879,2 |
| 53 | Нижнеилимский район | МО «Железногорск-Илимское городское поселение» | город Железногорск-Илимский | кв-л 1 | 63б | 1246 | 89 | 892,1 |
| 54 | Нижнеилимский район | МО «Железногорск-Илимское городское поселение» | город Железногорск-Илимский | кв-л 1 | 63в | 1688 | 143 | 1208,6 |
| 55 | Нижнеилимский район | МО «Железногорск-Илимское городское поселение» | город Железногорск-Илимский | кв-л 1 | 66 | 4196 | 42 | 3004,3 |
| 56 | Нижнеилимский район | МО «Железногорск-Илимское городское поселение» | город Железногорск-Илимский | кв-л 1 | 67 | 7022 | 133 | 5027,7 |
| 57 | Нижнеилимский район | МО «Железногорск-Илимское городское поселение» | город Железногорск-Илимский | кв-л 2 | 67 | 1451 | 112 | 1038,9 |
| 58 | Нижнеилимский район | МО «Железногорск-Илимское городское поселение» | город Железногорск-Илимский | кв-л 2 | 68 | 1830 | 129 | 1310,7 |
| 59 | Нижнеилимский район | МО «Железногорск-Илимское городское поселение» | город Железногорск-Илимский | кв-л 2 | 74 | 1947 | 151 | 1394,1 |
| 60 | Нижнеилимский район | МО «Железногорск-Илимское городское поселение» | город Железногорск-Илимский | кв-л 3 | 19 | 1467 | 113 | 1050,3 |
| 61 | Нижнеилимский район | МО «Железногорск-Илимское городское поселение» | город Железногорск-Илимский | кв-л 3 | 29 | 1351 | 71 | 967,3 |
| 62 | Нижнеилимский район | МО «Железногорск-Илимское городское поселение» | город Железногорск-Илимский | кв-л 3 | 30 | 1154 | 87 | 826,3 |
| 63 | Нижнеилимский район | МО «Железногорск-Илимское городское поселение» | город Железногорск-Илимский | кв-л 3 | 31 | 1684 | 95 | 1205,7 |
| 64 | Нижнеилимский район | МО «Железногорск-Илимское городское поселение» | город Железногорск-Илимский | кв-л 4 | 1 | 3910 | 112 | 2799,5 |
| 65 | Нижнеилимский район | МО «Железногорск-Илимское городское поселение» | город Железногорск-Илимский | кв-л 6 | 1 | 3752 | 240 | 2686,4 |
| 66 | Нижнеилимский район | МО «Железногорск-Илимское городское поселение» | город Железногорск-Илимский | кв-л 6 | 2 | 3713 | 243 | 2658,5 |
| 67 | Нижнеилимский район | МО «Железногорск-Илимское городское поселение» | город Железногорск-Илимский | кв-л 6 | 3 | 9187 | 246 | 6577,9 |
| 68 | Нижнеилимский район | МО «Железногорск-Илимское городское поселение» | город Железногорск-Илимский | кв-л 6 | 5 | 11261 | 238 | 8062,8 |
| 69 | Нижнеилимский район | МО «Железногорск-Илимское городское поселение» | город Железногорск-Илимский | кв-л 6 | 6 | 8856 | 243 | 6340,8 |
| 70 | Нижнеилимский район | МО «Железногорск-Илимское городское поселение» | город Железногорск-Илимский | кв-л 6 | 7 | 9174 | 245 | 6568,5 |
| 71 | Нижнеилимский район | МО «Железногорск-Илимское городское поселение» | город Железногорск-Илимский | кв-л 6 | 7а | 900 | 137 | 644,4 |
| 72 | Нижнеилимский район | МО «Железногорск-Илимское городское поселение» | город Железногорск-Илимский | кв-л 6 | 9 | 6856 | 222 | 4911,1 |
| 73 | Нижнеилимский район | МО «Железногорск-Илимское городское поселение» | город Железногорск-Илимский | кв-л 6 | 10 | 4142 | 261 | 2965,7 |
| 74 | Нижнеилимский район | МО «Железногорск-Илимское городское поселение» | город Железногорск-Илимский | кв-л 6 | 12 | 4358 | 159 | 3120,3 |
| 75 | Нижнеилимский район | МО «Железногорск-Илимское городское поселение» | город Железногорск-Илимский | кв-л 6 | 14 | 3178 | 112 | 2275,4 |
| 76 | Нижнеилимский район | МО «Железногорск-Илимское городское поселение» | город Железногорск-Илимский | кв-л 6 | 15 | 3347 | 167 | 2396,4 |
| 77 | Нижнеилимский район | МО «Железногорск-Илимское городское поселение» | город Железногорск-Илимский | кв-л 6а | 1 | 4456 | 98 | 3190,5 |
| 78 | Нижнеилимский район | МО «Железногорск-Илимское городское поселение» | город Железногорск-Илимский | кв-л 6а | 2 | 4892 | 130 | 3502,7 |
| 79 | Нижнеилимский район | МО «Железногорск-Илимское городское поселение» | город Железногорск-Илимский | кв-л 6а | 3 | 4561 | 174 | 3265,6 |
| 80 | Нижнеилимский район | МО «Железногорск-Илимское городское поселение» | город Железногорск-Илимский | кв-л 6а | 4 | 4325 | 113 | 3096,7 |
| 81 | Нижнеилимский район | МО «Железногорск-Илимское городское поселение» | город Железногорск-Илимский | кв-л 6а | 5 | 4352 | 229 | 3116,1 |
| 82 | Нижнеилимский район | МО «Железногорск-Илимское городское поселение» | город Железногорск-Илимский | кв-л 6а | 5а | 4484 | 171 | 3210,5 |
| 83 | Нижнеилимский район | МО «Железногорск-Илимское городское поселение» | город Железногорск-Илимский | кв-л 6а | 6 | 6526 | 224 | 4672,6 |
| 84 | Нижнеилимский район | МО «Железногорск-Илимское городское поселение» | город Железногорск-Илимский | кв-л 6а | 7 | 4721 | 265 | 3380,2 |
| 85 | Нижнеилимский район | МО «Железногорск-Илимское городское поселение» | город Железногорск-Илимский | кв-л 6а | 8 | 2915 | 191 | 2087,1 |
| 86 | Нижнеилимский район | МО «Железногорск-Илимское городское поселение» | город Железногорск-Илимский | кв-л 7 | 3 | 8040 | 280 | 5756,6 |
| 87 | Нижнеилимский район | МО «Железногорск-Илимское городское поселение» | город Железногорск-Илимский | кв-л 7 | 4 | 5722 | 250 | 4096,9 |
| 88 | Нижнеилимский район | МО «Железногорск-Илимское городское поселение» | город Железногорск-Илимский | кв-л 7 | 6 | 4659 | 361 | 3335,8 |
| 89 | Нижнеилимский район | МО «Железногорск-Илимское городское поселение» | город Железногорск-Илимский | кв-л 7 | 7 | 6018 | 400 | 4308,8 |
| 90 | Нижнеилимский район | МО «Железногорск-Илимское городское поселение» | город Железногорск-Илимский | кв-л 7 | 8 | 6103 | 360 | 4369,7 |
| 91 | Нижнеилимский район | МО «Железногорск-Илимское городское поселение» | город Железногорск-Илимский | кв-л 7 | 9 | 21576 | 410 | 15448,4 |
| 92 | Нижнеилимский район | МО «Железногорск-Илимское городское поселение» | город Железногорск-Илимский | кв-л 7 | 10 | 2464 | 219 | 1764,2 |
| 93 | Нижнеилимский район | МО «Железногорск-Илимское городское поселение» | город Железногорск-Илимский | кв-л 7 | 16 | 3035 | 93 | 2173 |
| 94 | Нижнеилимский район | МО «Железногорск-Илимское городское поселение» | город Железногорск-Илимский | кв-л 8 | 2 | 3158 | 186 | 2261,1 |
| 95 | Нижнеилимский район | МО «Железногорск-Илимское городское поселение» | город Железногорск-Илимский | кв-л 8 | 2а | 1367 | 87 | 978,7 |
| 96 | Нижнеилимский район | МО «Железногорск-Илимское городское поселение» | город Железногорск-Илимский | кв-л 8 | 3 | 898 | 48 | 642,9 |
| 97 | Нижнеилимский район | МО «Железногорск-Илимское городское поселение» | город Железногорск-Илимский | кв-л 8 | 3а | 2227 | 43 | 1594,5 |
| 98 | Нижнеилимский район | МО «Железногорск-Илимское городское поселение» | город Железногорск-Илимский | кв-л 8 | 4 | 2714 | 212 | 1943,2 |
| 99 | Нижнеилимский район | МО «Железногорск-Илимское городское поселение» | город Железногорск-Илимский | кв-л 8 | 5 | 3992 | 189 | 2858,2 |
| 100 | Нижнеилимский район | МО «Железногорск-Илимское городское поселение» | город Железногорск-Илимский | кв-л 8 | 5а | 2066 | 20 | 1479,2 |
| 101 | Нижнеилимский район | МО «Железногорск-Илимское городское поселение» | город Железногорск-Илимский | кв-л 8 | 6 | 4835 | 199 | 3461,8 |
| 102 | Нижнеилимский район | МО «Железногорск-Илимское городское поселение» | город Железногорск-Илимский | кв-л 8 | 7 | 4516 | 223 | 3233,4 |
| 103 | Нижнеилимский район | МО «Железногорск-Илимское городское поселение» | город Железногорск-Илимский | кв-л 8 | 8 | 6103 | 360 | 4369,7 |
| 104 | Нижнеилимский район | МО «Железногорск-Илимское городское поселение» | город Железногорск-Илимский | кв-л 8 | 13 | 4547 | 194 | 3255,6 |
| 105 | Нижнеилимский район | МО «Железногорск-Илимское городское поселение» | город Железногорск-Илимский | кв-л 8 | 14 | 3416 | 81 | 2445,8 |
| 106 | Нижнеилимский район | МО «Железногорск-Илимское городское поселение» | город Железногорск-Илимский | кв-л 8 | 28 | 154 | 86 | 110,6 |
| 107 | Нижнеилимский район | МО «Железногорск-Илимское городское поселение» | город Железногорск-Илимский | кв-л 10 | 1 | 4550 | 177 | 3257,8 |
| 108 | Нижнеилимский район | МО «Железногорск-Илимское городское поселение» | город Железногорск-Илимский | кв-л 10 | 3 | 2574 | 95 | 4743,8 |
| 109 | Нижнеилимский район | МО «Железногорск-Илимское городское поселение» | город Железногорск-Илимский | кв-л 10 | 3а | 2574 | 94 | 4743,8 |
| 110 | Нижнеилимский район | МО «Железногорск-Илимское городское поселение» | город Железногорск-Илимский | кв-л 10 | 4 | 9536 | 210 | 6827,7 |
| 111 | Нижнеилимский район | МО «Железногорск-Илимское городское поселение» | город Железногорск-Илимский | кв-л 10 | 6 | 1420 | 91 | 1016,7 |
| 112 | Нижнеилимский район | МО «Железногорск-Илимское городское поселение» | город Железногорск-Илимский | кв-л 10 | 6а | 1420 | 79 | 1016,7 |
| 113 | Нижнеилимский район | МО «Железногорск-Илимское городское поселение» | город Железногорск-Илимский | кв-л 10 | 7 | 1850 | 201 | 1324,6 |
| 114 | Нижнеилимский район | МО «Железногорск-Илимское городское поселение» | город Железногорск-Илимский | кв-л 10 | 9 | 2830 | 174 | 2026,2 |
| 115 | Нижнеилимский район | МО «Железногорск-Илимское городское поселение» | город Железногорск-Илимский | кв-л 10 | 10 | 2880 | 158 | 2062,1 |
| 116 | Нижнеилимский район | МО «Железногорск-Илимское городское поселение» | город Железногорск-Илимский | кв-л 11 | 5 | 2030 | 96 | 1453,4 |

**Справочно:**

Общее количество дворовых территорий в муниципальном образовании Иркутской области\_\_\_\_203\_\_\_ ед.

Количество дворовых территорий, в отношении которых проведена инвентаризация, \_\_\_\_\_203\_\_ ед.

Количество дворовых территорий, подлежащих благоустройству, по результатам инвентаризации \_116 ед.

Глава муниципального образования  
«Железногорск-Илимское городское поселение» А.Ю. Козлов

Приложение № 2  
к муниципальной программе «Формирование современной городской среды  
на территории города Железногорска-Илимского» на 2018-2022 годы»

Адресный перечень общественных территорий,  
нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в 2018-2022 годах

| № | Адрес общественной территории | | | | | Общая площадь дворовой территории, кв.м. | Численность населения, имеющего удобный пешеходный доступ к основным площадкам территории, чел., чел. | Оценка потребности в финансировании на восстановление благоустройства территории, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| муниципальный район | муниципальное образование | населенный пункт | улица | номер дома (при наличии) |
| 2018 год | | | | | | | | |
| 1 | Нижнеилимский район | МО «Железногорск-Илимское городское поселение» | город Железногорск-Илимский | кв-л 6 | Зона детского отдыха | 6500 | 10 000 | 8971,41 |
| 2019 год | | | | | | | | |
| 2 | Нижнеилимский район | МО «Железногорск-Илимское городское поселение» | город Железногорск-Илимский | кв-л 10 | Спортивная площадка с кортом в районе дома 1 | 1000 | 2100 | 2500 |
| 3 | Нижнеилимский район | МО «Железногорск-Илимское городское поселение» | город Железногорск-Илимский | кв-л 1 | Зона отдыха в районе домов 114-115 (первая очередь) | 8 000 | 4 000 | 10752,52 |
| 2020-2022 годы | | | | | | | | |
| 4 | Нижнеилимский район | МО «Железногорск-Илимское городское поселение» | город Железногорск-Илимский | кв-л 1 | Зона отдыха в районе домов 114-115 (вторая очередь) | 8 000 | 4 000 | 10752,22 |
| 5 | Нижнеилимский район | МО «Железногорск-Илимское городское поселение» | город Железногорск-Илимский | кв-л 2 | Сквер  Илимских партизан | 21 500 | 6 000 | 3 900 |
| 6 | Нижнеилимский район | МО «Железногорск-Илимское городское поселение» | город Железногорск-Илимский | кв-л 8 | Площадь  Конституции | 7 750 | 15 000 | 6 800 |
| 7 | Нижнеилимский район | МО «Железногорск-Илимское городское поселение» | город Железногорск-Илимский | кв-л 8 | Площадь у здания 19 | 2 940 | 1 800 | 1 600 |
| 8 | Нижнеилимский район | МО «Железногорск-Илимское городское поселение» | город Железногорск-Илимский | кв-л 6 | Мемориальный комплекс | 3 035 | 5 000 | 2 300 |
| 9 | Нижнеилимский район | МО «Железногорск-Илимское городское поселение» | город Железногорск-Илимский | кв-л 6 | Стадион «Горняк» | 26 615 | 12 000 | 10 400 |
| 10 | Нижнеилимский район | МО «Железногорск-Илимское городское поселение» | город Железногорск-Илимский | кв-л 6 | Пешеходная зона от ул. Стародубова до дома 15, 7 квартала | 3500 | 12 000 | 3500 |
| 11 | Нижнеилимский район | МО «Железногорск-Илимское городское поселение» | город Железногорск-Илимский | кв-л 1 | Стадион «Строитель» | 9 165 | 4 000 | 1700 |
| 12 | Нижнеилимский район | МО «Железногорск-Илимское городское поселение» | город Железногорск-Илимский | кв-л 6 | Аллея вдоль ул. Щеголева | 9 000 | 10 000 | 12 000 |
| 13 | Нижнеилимский район | МО «Железногорск-Илимское городское поселение» | город Железногорск-Илимский | кв-л 2 | Стела «Первых строителей Коршуновстроя» | 70 | 1 500 | 300 |
| 14 | Нижнеилимский район | МО «Железногорск-Илимское городское поселение» | город Железногорск-Илимский | кв-л 8 | Детский городок с кортом | 4 900 | 100 | 1300 |
| 15 | Нижнеилимский район | МО «Железногорск-Илимское городское поселение» | город Железногорск-Илимский | кв-л 3 | Зона отдыха в районе спортзала «Горняк» | 8000 | 1000 | 5500 |
| 16 | Нижнеилимский район | МО «Железногорск-Илимское городское поселение» | город Железногорск-Илимский | кв-л 1 | Детский городок в районе дома 63а | 130 | 200 | 144 |
| 17 | Нижнеилимский район | МО «Железногорск-Илимское городское поселение» | город Железногорск-Илимский | кв-л 10 | Зона отдыха  в районе искусственного водоема | 52890 | 3 000 | 11 700 |

**Справочно:**

Общее количество общественных территорий (объектов) в муниципальном образовании Иркутской области \_\_\_\_16\_\_\_ ед.

Количество общественных территорий (объектов), в отношении которых проведена инвентаризация, \_\_\_\_\_16\_\_ ед.

Количество общественных территорий (объектов), подлежащих благоустройству, по результатам инвентаризации 16 ед.

Глава муниципального образования  
«Железногорск-Илимское городское поселение» А.Ю. Козлов

Приложение № 3  
к муниципальной программе «Формирование современной городской среды  
на территории города Железногорска-Илимского» на 2018-2022 годы»

Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков,  
находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее 2020 года за счет средств указанных лиц в соответствии с заключенными соглашениями

| № | Адрес объекта, земельного участка | | | | | Тип объекта | Общая площадь земельного участка, кв.м. | Численность населения, проживающего в пределах территории чел., чел. | Оценка потребности в финансировании благоустройства территории, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| муниципальный район Иркутской области/городской округ Иркутской области\* | муниципальное образование Иркутской области/городское, сельское поселение | населенный пункт | улица | номер дома (при наличии) |
| 1 | Нижнеилимский район | МО «Железногорск-Илимское городское поселение» | город Железногорск-Илимский | кв-л 9 | 7А | Объект здравоохранения (поликлиника) | 6 188,73 | 18 000 | 2 000 |
| 2 | Нижнеилимский район | МО «Железногорск-Илимское городское поселение» | город Железногорск-Илимский | кв-л 9 | 1 | Объект здравоохранения (Детская больница) | 25 697,22 | 8 000 | 2 600 |
| 3 | Нижнеилимский район | МО «Железногорск-Илимское городское поселение» | город Железногорск-Илимский | кв-л 3 | 34 | Объект здравоохранения  (ЦРБ) | 41 981,36 | 14 000 | 3 100 |
| 4 | Нижнеилимский район | МО «Железногорск-Илимское городское поселение» | город Железногорск-Илимский | кв-л 2 | 92 | Объект образования  (школа №1) | 11 533,48 | 3 000 | 2 600 |
| 5 | Нижнеилимский район | МО «Железногорск-Илимское городское поселение» | город Железногорск-Илимский | кв-л 1 | 43 | Объект образования  (школа №2) | 11 099,36 | 3 000 | 1 600 |
| 6 | Нижнеилимский район | МО «Железногорск-Илимское городское поселение» | город Железногорск-Илимский | кв-л 3 | 35 | Объект образования (школа №3) | 25 310,62 | 3 000 | 1 200 |
| 7 | Нижнеилимский район | МО «Железногорск-Илимское городское поселение» | город Железногорск-Илимский | кв-л 7 | 17 | Объект образования (школа №4) | 25 054,10 | 3 000 | 1 200 |
| 8 | Нижнеилимский район | МО «Железногорск-Илимское городское поселение» | город Железногорск-Илимский | кв-л 8 | 29 | Объект образования (школа №5) | 12 615,57 | 3 000 | 2 000 |
| 9 | Нижнеилимский район | МО «Железногорск-Илимское городское поселение» | город Железногорск-Илимский | кв-л 6 | 21 | Объект бытового обслуживания | 4 310,85 | 12 000 | 1 100 |
| 10 | Нижнеилимский район | МО «Железногорск-Илимское городское поселение» | город Железногорск-Илимский | ул.  .Янгеля | 16 | Объект торговли (площадь Торгового Центра) | 4 345,76 | 17 000 | 1 000 |
| 11 | Нижнеилимский район | МО «Железногорск-Илимское городское поселение» | город Железногорск-Илимский | кв-л 6а | 10 | Площадка УВД | 11 520,44 | 8 000 | 1 000 |
| 12 | Нижнеилимский район | МО «Железногорск-Илимское городское поселение» | город Железногорск-Илимский | кв-л 2 | 57 | Площадь гостиницы Магнетит | 2 810,78 | 12 000 | 1 000 |
| 13 | Нижнеилимский район | МО «Железногорск-Илимское городское поселение» | город Железногорск-Илимский | ул. Иващенко |  | Площадь станции Коршуниха-Ангарская ВСЖД | 28 908,86 | 11 000 | 1 300 |

Глава муниципального образования  
«Железногорск-Илимское городское поселение» А.Ю. Козлов

Приложение № 4  
к муниципальной программе «Формирование современной городской среды  
на территории города Железногорска-Илимского» на 2018-2022 годы»

СВЕДЕНИЯ

о составе и значениях целевых показателей муниципальной программы  
«Формирование современной городской среды на территории города Железногорска-Илимского на 2018-2022 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Базовое значение целевого показателя (2017 год) | Значения целевого показателя | | | | |
| 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| Цель Программы – Повышение качества и комфорта городской среды на территории муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» | | | | | | | | |
| Задача 1 – Приведение в качественное состояние территории муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» | | | | | | | | |
| 1.1 | Доля площади благоустроенных дворовых территорий и проездов к дворовым территориям от общей площади дворовых территорий и проездов к дворовым территориям, нуждающихся в благоустройстве | % | 7,4 | 22,2 | 37 | 51,8 | 66,6 | 81,4 |
| 1.2 | Доля площади благоустроенных общественных территорий от общей площади общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве | % | 0 | 4 | 9,5 | 15 | 30 | 45 |
| 1.3 | Доля площади благоустроенных территорий, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, от общей площади таких территорий, нуждающихся в благоустройстве | % | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |
| Задача 2 – Приведение в качественное состояние мест массового отдыха населения (городских парков) на территории муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» | | | | | | | | |
| 2.1 | Доля площади благоустроенных мест массового отдыха населения (городских парков) от общего количества мест массового отдыха населения (городских парков) | % | 0 | 0 | 15 | 30 | 45 | 60 |

Глава муниципального образования  
«Железногорск-Илимское городское поселение» А.Ю. Козлов

Приложение № 5  
к муниципальной программе «Формирование современной городской среды  
на территории города Железногорска-Илимского» на 2018-2022 годы»

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
реализации муниципальной программы  
«Формирование современной городской среды на территории города Железногорска-Илимского на 2018-2022 годы»

| № п/п | Цели, задачи, мероприятия Программы | Срок реализации мероприятий Программы | Объем финансирования, тыс. руб. | | | | | Исполнитель мероприятия Программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего | ФБ | ОБ | МБ | Прочие |
| Цель Программы – Повышение качества и комфорта городской среды на территории муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» | | | | | | | | |
| Всего по Цели Программы | | 2018-2022 годы, в т.ч. | 26 577,48 | 15 784,64 | 6 213,82 | 4 579,02 | 0,00 |  |
| 2018 год | 23 616,68 | 15 784,64 | 6 213,82 | 1 618,22 | 0,00 |
| 2019 год | 1 480,40 | 0,00 | 0,00 | 1 480,40 | 0,00 |
| 2020 год | 1 480,40 | 0,00 | 0,00 | 1 480,40 | 0,00 |
| 2021 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Задача 1 – Приведение в качественное состояние территории муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» | | | | | | | | |
| Всего по задаче 1 | | 2018-2022 годы, в т.ч. | 26 577,48 | 15 784,64 | 6 213,82 | 4 579,02 | 0,00 |  |
| 2018 год | 23 616,68 | 15 784,64 | 6 213,82 | 1 618,22 | 0,00 |
| 2019 год | 1 480,40 | 0,00 | 0,00 | 1 480,40 | 0,00 |
| 2020 год | 1 480,40 | 0,00 | 0,00 | 1 480,40 | 0,00 |
| 2021 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 – Благоустройство дворовых территорий | | | | | | | | |
| 1.1.1 | Разработка рабочей документации и выполнение проверки достоверности определения сметной стоимости благоустройства дворовых территорий | 2018-2022 годы, в т.ч. | 329,82 | 0,00 | 0,00 | 329,82 | 0,00 | ОСиА |
| 2018 год | 329,82 | 0,00 | 0,00 | 329,82 | 0,00 |
| 2019 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | Проведение работ по благоустройству дворовых территорий | 2018-2022 годы, в т.ч. | 17 159,13 | 9 543,26 | 3 756,82 | 3 859,05 | 0,00 | ОСиА |
| 2018 год | 14 198,33 | 9 543,26 | 3 756,82 | 898,25 | 0,00 |
| 2019 год | 1 480,40 | 0,00 | 0,00 | 1 480,40 | 0,00 |
| 2020 год | 1 480,40 | 0,00 | 0,00 | 1 480,40 | 0,00 |
| 2021 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 – Благоустройство общественных территорий | | | | | | | | |
| 1.2.1 | Разработка рабочей документации и выполнение проверки достоверности определения сметной стоимости благоустройства общественных территорий | 2018-2022 годы, в т.ч. | 117,12 | 0,00 | 0,00 | 117,12 | 0,00 | ОСиА |
| 2018 год | 117,12 | 0,00 | 0,00 | 117,12 | 0,00 |
| 2019 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | Проведение работ по благоустройству общественных территорий | 2018-2022 годы, в т.ч. | 8 971,41 | 6 241,38 | 2 457,00 | 273,03 | 0,00 | ОСиА |
| 2018 год | 8 971,41 | 6 241,38 | 2 457,00 | 273,03 | 0,00 |
| 2019 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 – Благоустройство территорий, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц | | | | | | | | |
| 1.3.1 | Заключение соглашений с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями о благоустройстве территорий, находящихся в их собственности (пользовании), в соответствии с требованиями Правил благоустройства | 2018-2022 годы, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ОЖКХиСЖ |
| 2018 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | Проведение работ по благоустройству территорий, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей | 2018-2022 годы, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Юридические лица и индивидуальные предприниматели |
| 2018 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.3 | Инвентаризация уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предназначенных для их размещения | 2018-2022 годы, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ОЖКХиСЖ |
| 2018 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.4 | Заключение соглашений с собственниками (пользователями) индивидуальных жилых домов и земельных участков, предназначенных для их размещения, об их благоустройстве, в соответствии с требованиями Правил благоустройства | 2018-2022 годы, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ОЖКХиСЖ |
| 2018 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Задача 2 – Приведение в качественное состояние мест массового отдыха населения (городских парков) на территории муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» | | | | | | | | |
| Всего по задаче 2 | | 2018-2022 годы, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2018 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1 – Благоустройство мест массового отдыха населения (городских парков) | | | | | | | | |
| 2.1.1 | Разработка рабочей документации и выполнение проверки достоверности определения сметной стоимости благоустройства мест массового отдыха населения (городских парков) | 2018-2022 годы, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ОСиА |
| 2018 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2 | Проведение работ по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков) | 2018-2022 годы, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ОСиА |
| 2018 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Глава муниципального образования  
«Железногорск-Илимское городское поселение» А.Ю. Козлов

Приложение № 6  
к муниципальной программе «Формирование современной городской среды  
на территории города Железногорска-Илимского» на 2018-2022 годы»

ВИЗУАЛИЗИРОВАННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ  
образцов элементов благоустройства

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Эскиз товара (изделия)** | **Технические характеристики** |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | скамейка | Скамья «Лондонская» размерами 850х2000х830 |
| 2. | https://im0-tub-ru.yandex.net/i?id=e47f68743f5136b608828db3f382c055&n=24ris30 | Съезд «мини-пандус»  уклон 1:10, ширина - 90 см. |
| 3. | урна | Урна напольная размерами 550х350х330 |
| 4. | ограждение | Декоративное ограждение чугунное из каслинского литья размерами 285х1900х50 |

Глава муниципального образования  
«Железногорск-Илимское городское поселение» А.Ю. Козлов