ОТЧЕТ

об исполнении мероприятий муниципальных программ

за 2020 год по направлению работы ОЖКХиСЖ

МП «Энергосбережение и повышение энергоэффективности на территории муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» на 2014-2020 гг.» за 2020 год

| № п/п |  | Планируемые затраты, сумма (тыс.руб.), источник финансирования | Исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование мероприятия | Средства предприятий | Бюджет Железногорск-Илимского городского поселения |  |
| 1 | Ремонт сети уличного освещения, с заменой светильников типа РКУ и ЖКУ на светодиодные | 0 | 523,09 | Выполнено |
| 2 | Ремонт сетей теплоснабжения с применением современных материалов | 20 000,00 |  | Выполнено |
| 3 | Ремонт сетей водоснабжения с применением современных материалов | 1 500,00 |  | Выполнено |
| 4 | Ремонт сетей электроснабжения | 1 500,00 |  | Выполнено |
| 5 | Ремонт внутридомовых систем отопления и горячего водоснабжения жилищного фонда города | 1 200,00 |  | Выполнено |
| 6 | Установка общедомовых приборов коммерческого учета расхода холодной воды на жилищном фонде города | 1 000,00 |  | Не выполнено в связи с дефицитом финансирования. |
|  | ИТОГО | 25 200,00 | 523,09 |  |

Анализ объемов финансирования мероприятий Программы

| № п/п | Наименование задачи, мероприятия | Источник финанси-рования | Объем финансирования, тыс. руб. | Причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановое значение | фактическое значение | динамика |  |
|  |  |  |  |  | тыс.руб.- / + | % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Задача |
| 1. | ремонт уличного освещения в 13 мкр-не города | МБ | 523,09 | 444,05 | 79,04 | 15 | Проведение открытого конкурса по 44-ФЗ |
| 2. | Ремонт сети уличного освещения, с заменой светильников типа РКУ и ЖКУ на светодиодные | ПС | 20 000 | 20 000 | 0 | 0 |  |
| 3. | Ремонт сетей теплоснабжения с применением современных материалов | ПС | 1 500 | 1 500 | 0 | 0 |  |
| 4. | Ремонт сетей водоснабжения с применением современных материалов | ПС | 1 500 | 1 500 | 0 | 0 |  |
| 5. | Ремонт сетей электроснабжения | ПС | 1 200 | 1 200 | 0 | 0 |  |
| 6. | Ремонт внутридомовых систем отопления и горячего водоснабжения жилищного фонда города | ПС | 1 000 | 1 000 | 0 | 0 |  |
| 7. | Установка общедомовых приборов коммерческого учета расхода холодной воды на жилищном фонде города | ПС | 20 000 | 20 000 | 0 | 0 |  |
| Итого по Программе |  | 25 200 | 22 500 | 0 | 0 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| региональный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| привлеченные средства |  | 25 723,09 | 25 644,05 | 0 | 0 |  |
| Справочно: |  |  |  |  |  |  |
| капитальные расходы |  |  |  |  |  |  |

Анализ целевых индикаторов и показателей результативности реализации Программы

|  | Направления Программы | Показатели |
| --- | --- | --- |
| 1. |
| 1.1 | Сбор информации об объектах энергопотребления | Наличие информации о состоянии сетей теплоснабжения |
| 2. |
| 2.1. | Организация и выполнение мероприятий, отраженных в п.п. 1-5 Приложения №1 к Программе «Энергосбережение и повышение энергоэффективности на территории муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» на 2014-2020гг.» города в предусмотренном объеме финансирования. | 95% |
| 3. |
| 3.1. | Выполнение мероприятий по установке общедомовых приборов коммерческого учета расхода холодной воды на жилищном фонде города в предусмотренном объеме финансирования. | 0% |

Выполнение мероприятий по установке общедомовых приборов коммерческого учета расхода холодной воды на жилищном фонде города в предусмотренном объеме финансирования.	0%

Оценка эффективности реализации Программы представляет собой определение степени достижения запланированных результатов. По индикатору результативности Программы могут быть сделаны следующие выводы:

- при исполнении целевого показателя более 50%, Муниципальная программа оценивается как эффективная