**Оценка эффективности**

1. **МП «Энергосбережение и повышение энергоэффективности на территории муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» на 2014-2018 гг.» за 2015 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п |   |  Планируемые затраты, сумма (тыс.руб.), источник финансирования | Исполнение |
|  Наименование мероприятия | Средства предприятий | Бюджет Железногорск-Илимского городского поселения |  |
| 1 | Сети уличного освещения. Замена светильников типа РКУ и ЖКУ на светодиодные |  | 172,5 | Выполнено |
| 2 | Ремонт сетей теплоснабжения с применением современных материалов | 20 000,00 |  | Выполнено |
| 3 | Ремонт сетей водоснабжения с применением современных материалов | 1 500,00 |  | Выполнено |
| 4 | Ремонт сетей электроснабжения | 1 500,00 |  | Выполнено |
| 5 | Ремонт внутридомовых систем отопления и горячего водоснабжения жилищного фонда города | 1 200,00 |  | Выполнено |
| 6 | Установка общедомовых приборов коммерческого учета расхода холодной воды на жилищном фонде города | 1 000,00 |  | Не выполнено в связи с дефицитом финансирования. |
|  | **ИТОГО** | 25 200,00 | 172,5 |  |

Перечень целевых индикаторов и показателей результативности реализации Программы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Направления Программы | Показатели |
| 1. |
| 1.1 | Сбор информации об объектах энергопотребления | Наличие информации о состоянии многоквартирных жилых домов |
| 2. |
| 2.1. | Организация и выполнение мероприятий, отраженных в п.п. 1-5 Приложения №1 к Программе «Энергосбережение и повышение энергоэффективности на территории муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» на 2014-2016гг.» города в предусмотренном объеме финансирования. | 98% |
| 3.  |
| 3.1. | Выполнение мероприятий по установке общедомовых приборов коммерческого учета расхода холодной воды на жилищном фонде города в предусмотренном объеме финансирования. | 0% |