**Оценка эффективности**

**МП Железногорск-Илимского городского поселения «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда Железногорск-Илимского городского поселения на 2014-2019 годы» за 2015 год.**

С целью реализации мероприятий программы в 2015 году было предусмотрено средств местного бюджета: 576 158,95 руб. на формирование реестра аварийных жилых домов и нормативно-правовой базы, создание условий для переселения граждан из аварийного жилищного фонда и снос аварийного жилья после расселения.

В ходе реализации программы в 2014 году были освоены денежные средства в полном объеме: 576 158,95 руб.

По критериям эффективности:

1. количество приобретенных путем участия в долевом строительстве жилых помещений (квартир) – 0;
2. количество переселенных из аварийного жилищного фонда граждан – 0;
3. количество снесенных после расселения аварийных жилых домов – 6 домов общей площадью 2 524,4 кв.м.
4. процент исполнения достигнутых показателей от плановых показателей программы – 100%;
5. динамика расходов на реализацию программы – денежные средства, запланированные в 2015 году, освоены в полном объеме.