**Оценка эффективности**

**МП «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования на территории муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» в 2014-2020г.г.».**

 С целью реализации мероприятий программы в 2016 году было предусмотрено2 602,0 тыс. руб.

 В ходе реализации программы в 2016 году были выполнены следующие работы:

- ремонт участков автодорог в г. Железногорске-Илимском (1 участок - от ул.40 лет ВЛКСМ вверх по ул. Микрорайонная; 2 участок - от дома №1а квартала 4 до завершения улицы в районе дома №41а квартала 1; 3 участок - от пересечения с ул. Иващенко вверх по ул. Строителей) на сумму 2 193 677,51 руб.

 На указанные цели всего было израсходовано денежных средств на общую сумму2 193,67 тыс. руб.Денежные средства, запланированные на 2016 году освоены не в полном объеме, это связано с экономией при проведении аукциона на сумму 408,35 тыс. руб.Данные средства будут направлены в дорожный фонд на 2017 год.

По критериям эффективности:

1. По целевым показателям – сохранение и развитие качества дорог, улучшение условий проживания – показатели достигнуты в рамках мероприятий полностью отпланируемых на 2016 год.
2. По проценту отклонений – нет отклонений от планируемых показателей.
3. По динамике расходов - денежные средства, запланированные в 2016 году, освоены в не полном объеме, осталось не освоено 408,35 тыс. руб.