**Оценка эффективности МП «Формирование современной городской среды на территории города Железногорск-Илимский на 2018-2022 годы» за 2020 год**

В 2020 году в муниципальном образовании «Железногорск-Илимское городское поселение» выполнено с привлечением субсидии:

благоустройство 1 (одной) общественной территорий на общую сумму 17 584,14 тыс. рублей, в том числе по источникам:

12 414,24 тыс. рублей – за счет средств федерального бюджета;

2 942,66 тыс. рублей – за счет средств областного бюджета;

2 227,24 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета.

благоустройство 1 (одной) дворовой территорий на общую сумму 3 405,47 тыс. рублей, в том числе по источникам:

2 404,23 тыс. рублей – за счет средств федерального бюджета;

569,90 тыс. рублей – за счет средств областного бюджета;

431,34 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета.

Все мероприятия, предусмотренные муниципальной программой «Формирование современной городской среды на территории города Железногорска-Илимского на 2018-2024 годы» на 2020 год (в части, софинансируемой из областного бюджета), выполнены в установленный срок – до 15 октября 2020 года.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование | Размер субсидии, тыс. руб. | Основные виды работ, наименование подрядчика |
| Благоустройство дворовой территории квартал 7, дом 5 | 3 405,47 тыс. руб.в том числе:ФБ 2 404,23 тыс. руб.ОБ 569,90 тыс. руб.МБ 431,34 тыс. руб. | Ремонт покрытия дворового проезда с устройством бордюрного камня. Устройство автомобильной парковки. Установка МАФ. Устройство освещения. ООО «ЗапБамСтрой» |
| Благоустройство общественной территории район 10 квартала, 6В | 17 584,14 тыс. руб.в том числе:ФБ 12 414,24 тыс. руб.ОБ 2 9042,66 тыс. руб.МБ 2 227,24 тыс. руб. | Устройство детской площадки, установка корта, установка МАФ, устройство освещения, устройство дорожек для бега, Озеленение. Установка уличных тренажеров с навесом. ООО ПКП «Высота» |
| ИТОГО | 20 989,61 тыс. руб, в т.ч.:ФБ-14 818,47ОБ-3 512,56МБ-2 658,58 |

Целевые показатели программы достигнуты в полном объеме.