**Оценка эффективности**

**за 2021 год МАП МО Железногорск-Илимского городского поселения «Переселение граждан, проживающих на территории муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение», из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, в 2019-2025 годах»**

С целью реализации мероприятий Программы на второй этап (2020-2021 гг.) предусматривалось 99 625 148,12 руб., из них: 1 098 510,20 руб. средств местного бюджета; 14 594 492,72 руб. средств областного бюджета; 83 932 145,20 руб. средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.

Реализация второго этапа Программы производилась путем приобретения жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками в домах, введенных в эксплуатацию. А также путем выкупа помещений у собственников в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации.

В этапе 2020-2021 года было расселено 86 семей в количестве 203 человека площадью аварийного жилищного фонда 3 637,10 кв.м.

По исполнению в 2020 году было расселено 45 семей в количестве 108 человек площадью аварийного жилищного фонда 1946,80 кв.м. В 2021 году было расселено 41 семья в количестве 95 человек площадью аварийного жилищного фонда 1690,30 кв.м.

В 2021 году на реализацию Программы по этапу 2020-2021 года было израсходовано 62 728 114,99 руб. из них: 480 905,71 руб. средств местного бюджета; 6 389 175,80 руб. средств областного бюджета; 55 858 033,48 руб. средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.

С целью реализации мероприятий Программы на третий этап (2021-2022 гг.) предусмотрено 109 816 696,40 руб., из них: 558 605,30 руб. средств местного бюджета; 5 085 500,00 руб. средств областного бюджета; 104 172 591,10 руб. средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.

Реализация третьего этапа Программы планируется путем приобретения жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками в домах, введенных в эксплуатацию. А также путем выкупа помещения в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, с предоставлением гражданам, не имеющим иного пригодного для проживания жилого помещения, находящегося в собственности или занимаемого на условиях социального найма, субсидии на приобретение (строительство) жилых помещений в размере, не превышающем разницы между стоимостью жилого помещения, равнозначного по площади изымаемому помещению, рассчитанной исходя из нормативной стоимости квадратного метра, и полученным возмещением, и (или) субсидии на возмещение части расходов на уплату процентов в размере не выше ключевой ставки за пользование займом или кредитом, полученными в валюте Российской Федерации и использованными на приобретение (строительство) жилых помещений.

В этапе 2021-2022 года планируется расселить 64 семьи в количестве 149 человек площадью аварийного жилищного фонда 2 268,70 кв.м.

По исполнению в 2021 году было расселено 58 семей в количестве 118 человек площадью аварийного жилищного фонда 2090,90 кв.м., что составляет 92% от запланированного объема.

В 2021 году на реализацию Программы по этапу 2021-2022 года было израсходовано 64 004 953,60 руб. из них: 325 574,42 руб. средств местного бюджета; 2 964 004,58 руб. средств областного бюджета; 60 715 374,60 руб. средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.

Так как третий этап длится в течение 2021-2022 года, неизрасходованные денежные средства и недостигнутые показатели в 2021 году будут достигнуты в 2022 году.