**Оценка эффективности**

**МП Железногорск-Илимского городского поселения «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда Железногорск-Илимского городского поселения на 2014-2022 годы».**

 С целью реализации мероприятий программы в 2017 году было предусмотрено средств местного бюджета: 511 011,90 руб. на формирование реестра аварийных жилых домов и нормативно-правовой базы и снос аварийного жилья после расселения.

 В ходе реализации программы в 2017 году были освоены денежные средства в объеме: 511 011,90 руб., в том числе:

* на снос аварийных расселенных домов – 500 058,03 руб.,
* на возмещение затрат по проведению независимой экспертизы на признание непригодными для проживания домов по адресам: квартал 1, дома 6а и 69, квартал 2, дом 45, квартал 3, дом 9, в которых имеются жилые помещения муниципального жилищного фонда – 10 953,87 руб.

 Денежные средства, запланированные на 2017 год освоены в полном объеме.

 По критериям эффективности:

1. количество снесенных аварийных жилых домов – 100%;
2. процент исполнения достигнутых показателей от плановых показателей программы – 100;
3. динамика расходов на реализацию программы – денежные средства, запланированные в 2017 году израсходованы на 100%.