**Оценка эффективности МАП МО Железногорск-Илимского городского поселения «Переселение граждан, проживающих на территории муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение», из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, в 2019-2025 годах» за 2020 год**

С целью реализации мероприятий Программы на второй этап (2020-2021 гг.) было предусмотрено 100 812 276,60 руб., из них: 1 111 600,00 руб. средств местного бюджета; 14 768 400,00 руб. средств областного бюджета; 84 932 276,60 руб. средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.

Реализация второго этапа Программы планировалась, частично, путем приобретения жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками в домах, введенных в эксплуатацию. А также посредством строительства многоквартирных типовых 5-этажных домов на сформированных участках под строительство, путем проведения аукциона в электронном виде, в соответствии с требованиями Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

В этапе 2020 года было запланировано расселить 53 семьи в количестве 125 человек площадью аварийного жилищного фонда 2 163,40 кв.м.

По исполнению в 2020 году было расселено 45 семей в количестве 108 человек площадью аварийного жилищного фонда 1946,80 кв.м. В 2020 году куплено было 47 помещений, общей площадью 2026,50 кв.м., но 2 семьи не успели переселить в силу задержки оформления помещений в собственность.

В 2020 году на реализацию Программы было израсходовано 57 350 180,13 руб. из них: 632 368,02руб. средств местного бюджета; 8 401 460,91руб. средств областного бюджета; 48 316 351,20 руб. средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.

Так как второй этап, на который были предусмотрены денежные средства в размере 100 812 276,60руб. длится в течение 2020-2021 года, неизрасходованные денежные средства и недостигнутые показатели в 2020 году будут достигнуты в 2021 году.